## Slide 1
TEST 1 — TESTS D'UTILISABILITÉ
Valider l'ergonomie de chaque module DossierMed avec les utilisateurs réels
🎯 JUSTIFICATION
DossierMed regroupe 6 profils différents
(médecin, infirmier, pharmacien, labo, patient, admin)
chacun avec des workflows critiques distincts.
Un test d'utilisabilité révèle les frictions avant le code final.
📋 PLAN D'IMPLÉMENTATION
Semaine 1-2 : Recrutement de 5 participants/profil (30 total)
Semaine 3 : Sessions de 45 min avec protocole think-aloud
Semaine 4 : Analyse + rapport d'insights + priorisation
Outil : Figma + Maze / enregistrement écran Lookback.io
Médecin
Consulter dossier patient en < 10 sec
Infirmier
Saisir les constantes vitales via tablette
Pharmacien
Vérifier & délivrer une ordonnance
Patient
Accéder à son dossier numérique
KPI CIBLES · Taux de complétion de tâche ≥ 85% · Score SUS ≥ 70 · Temps sur tâche critique ≤ 10s · Taux d'erreur critique = 0

## Slide 2
TEST 2 — TESTS DE SÉCURITÉ CLINIQUE & TECHNIQUE
Zéro erreur médicale tolérée : valider les garde-fous de DossierMed
🔒 Sécurité des Données
Le DPP centralise des données de santé ultra-sensibles. Toute faille = violation RGPD + risque patient.
1
Tests de pénétration (RBAC, injections SQL)
2
Vérifier isolation des rôles (patient ≠ médecin ≠ admin)
3
Audit logs d'accès : traçabilité complète
4
Chiffrement BD et transit (TLS, AES-256)
Outil : OWASP ZAP, Burp Suite
⚠️ Alertes Médicales
Le moteur d'alertes allergies/interactions est la fonctionnalité de sécurité n°1. Un bug = risque vital.
1
Injecter 50+ cas d'allergies connues (ex. Pénicilline)
2
Tester les faux positifs et faux négatifs
3
Vérifier le blocage effectif côté pharmacie
4
Mesurer le délai de déclenchement de l'alerte
Outil : Scénarios cliniques réels + QA manuelle
🗄️ Cohérence des Données
Single Source of Truth = toute mise à jour (labo, prescription) doit se propager sans délai ni perte.
1
Tests E2E de flux labo → médecin → pharmacie
2
Simuler coupures réseau (mode offline CHW)
3
Vérifier cohérence après sync déconnexion
4
Tests de charge (100+ utilisateurs simultanés)
Outil : Cypress, Jest, k6 load testing
PRIORITÉ ABSOLUE · Ces tests bloquent le déploiement — aucune mise en production sans validation complète de tous les cas critiques

## Slide 3
TEST 3 — TREE TESTING & ADOPTION COMPORTEMENTALE
Vérifier que médecins & utilisateurs marocains trouvent l'information sans effort
🎯 POURQUOI CE TEST ?
Au Maroc, les médecins travaillent encore majoritairement sur papier.
Si la navigation est contre-intuitive ou trop « tech »,
le risque de rejet du système est élevé.
Ce test révèle les points de blocage avant le déploiement.
⚡ RISQUE D'ADOPTION
Comportement ancien : Habitude papier/Excel difficile à changer sans UX intuitive
Barrière linguistique : Darija / Arabe / Français : les libellés doivent être clairs pour tous
🌳 ARBORESCENCE TESTÉE
DossierMed
Patients
Agenda
Résultats
Dossier
Ordon.
RDV
Rappels
Labo
Radios
TÂCHES SOUMISES AUX UTILISATEURS :
👨‍⚕️ Trouver les résultats labo d'un patient urgence
📅 Modifier un RDV depuis la vue patient
💊 Accéder à l'historique d'ordonnances
📋 PLAN D'IMPLÉMENTATION
Semaine 1
Définir l'arborescence de DossierMed (menus, labels, hiérarchie)
Semaine 2
Recruter 15 participants : 8 médecins marocains + 7 patients (zones urbaine & rurale)
Semaine 3
Sessions Optimal Workshop / Treejack : chaque participant réalise 5–7 tâches de navigation sans aide
Semaine 4
Analyser : taux de succès direct, taux d'errance, nœuds problématiques → recommandations UX
Semaine 5
Réviser les libellés / structure si score < seuil → Re-test itératif
Outil : Optimal Workshop · Treejack · Maze
CRITÈRE DE RÉUSSITE · Taux de succès direct ≥ 80% · < 2 étapes d'errance par tâche · Si échec → refonte labels/arborescence obligatoire avant lancement

## Slide 4
TEST 4 — A/B TESTING · CANAL D'INCLUSION NUMÉRIQUE
SMS/USSD vs Kiosque de Santé : quel canal garder pour les zones rurales ?
Problème : Maintenir les deux canaux simultanément représente un coût opérationnel élevé (infrastructure kiosques + opérateurs SMS). L'A/B Test détermine lequel maximise l'adoption réelle auprès des populations cibles.
VARIANTE A — 📱 SMS / USSD
Nokia basique suffisant · Accessible sans internet
✅ AVANTAGES
✓
Coût déploiement quasi nul (réseau existant)
✓
Couverture maximale : fonctionne partout au Maroc
✓
Rappels RDV, résultats labo envoyés automatiquement
✓
Aucune maintenance physique requise
❌ Limite : Interaction limitée, pas de consultation dossier complet
VARIANTE B — 🏪 KIOSQUE DE SANTÉ
Accès complet au DPP · Interface guidée sur place
✅ AVANTAGES
✓
Accès dossier complet + résultats labo visuels
✓
Agent de santé sur place = accompagnement humain
✓
Idéal pour populations âgées ou peu alphabétisées
✓
Collecte biométrique possible (poids, TA, SpO2)
❌ Limite : Coût élevé (installation, énergie solaire, agent)
VS
DÉCISION : Piloter les 2 canaux sur 2 régions distinctes pendant 6 semaines → comparer adoption, satisfaction & coût → garder le meilleur, ou SMS par défaut si résultats équivalents